HACKATHON - STRATEGIC LEADERSHIP IN GREEN BUSINESS SLGB

RETO 2 - PENCOS DEL NORTE

Medición y fortalecimiento del impacto ambiental del cultivo de penco andino

TERRA AVENTURE

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MVP PENKAY

ENTREGABLE 6.

6.1. Contexto, alcance y horizonte de implementación

El presente entregable establece la estimación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para implementar el Producto Mínimo Viable (MVP) Penkay, desarrollado por el equipo Terra Aventure para el reto “Pencos del Norte: Medición y fortalecimiento del impacto ambiental del cultivo de penco andino”, en el marco de la Hackathon Green Leaders Latam – UPEC.

La estimación corresponde a una fase inicial de desarrollo, configuración y validación de seis semanas, considerada suficiente para implementar las funcionalidades prioritarias del MVP y realizar una primera validación en campo.

Todos los valores económicos se expresan en dólares de los Estados Unidos de América (USD) y corresponden a una estimación elaborada para el contexto de implementación del proyecto en el año 2026.

El presupuesto se divide en dos componentes:

- CAPEX (Capital Expenditure): costos iniciales asociados al diseño, desarrollo, configuración y validación del MVP.

- OPEX (Operational Expenditure): costos recurrentes necesarios para mantener operativa la plataforma una vez finalizada la fase inicial.

El alcance económico del MVP comprende las siguientes funcionalidades prioritarias:

- Registro de productores.

- Registro y georreferenciación de parcelas.

- Registro de información básica del cultivo.

- Captura y almacenamiento de fotografías de campo.

- Integración inicial de información Sentinel-1 y Sentinel-2.

- Visualización de indicadores NDVI y SAVI.

- Generación de reportes de impacto.

- Incorporación de trazabilidad mediante HASH.

- Dashboard inicial de información productiva y ambiental.

- Validación de información mediante registros de campo.

Las funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, tales como detección automática de enfermedades mediante YOLO u otros modelos de deep learning, no forman parte del presupuesto inicial del MVP y se consideran una fase posterior de escalamiento.

6.2. Recursos humanos requeridos

El desarrollo de Penkay requiere un equipo multidisciplinario que integre conocimientos de desarrollo de software, sistemas de información geográfica, análisis de datos y producción agropecuaria.

La estructura propuesta permite que algunos roles sean asumidos por integrantes del equipo Terra Aventure durante la fase universitaria, reduciendo el desembolso financiero directo.

Tabla 1. Recursos humanos para el desarrollo del MVP

| Perfil | Cantidad | Principales responsabilidades | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Full-Stack | 1 | Desarrollo frontend, backend, API y arquitectura de la plataforma | 120 |
| Diseñador UX/UI | 1 | Diseño Mobile-First, prototipos y experiencia de usuario | 30 |
| Especialista en Datos y GIS | 1 | Procesamiento de Sentinel, NDVI, SAVI y automatización en Python | 50 |
| Especialista Agropecuario | 1 | Validación agronómica y levantamiento de información de campo | 40 |
| Coordinación del proyecto | 1 | Gestión, control de calidad y documentación | 30 |
| TOTAL |  |  | 270 horas |

6.3. Justificación de las tarifas profesionales

Las tarifas profesionales utilizadas no representan salarios oficiales únicos, sino una estimación de costo por hora para servicios especializados, aplicable a una fase de desarrollo de un MVP universitario.

Para evitar una sobrevaloración del presupuesto, se adoptaron tarifas moderadas correspondientes a perfiles técnicos junior–semi senior o a servicios profesionales contratados por proyecto.

Tabla 2. Criterio de tarifas profesionales

| Perfil | Rango referencial utilizado | Tarifa adoptada |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo Full-Stack | USD 12–25/hora | USD 15/hora |
| Especialista Datos/GIS | USD 12–25/hora | USD 15/hora |
| Diseño UX/UI | USD 10–20/hora | USD 12/hora |
| Especialista Agropecuario | USD 8–20/hora | USD 10/hora |
| Coordinación de proyecto | USD 8–20/hora | USD 10/hora |

La tarifa seleccionada corresponde a valores conservadores para el desarrollo de un MVP y se encuentra deliberadamente por debajo de las tarifas que normalmente implicaría contratar una empresa tecnológica especializada.

Además, se considera que Terra Aventure puede aportar parte de las horas como trabajo técnico valorizado. Por ello, el documento diferencia entre:

- Costo económico real del recurso humano.

- Desembolso financiero efectivo.

- Aporte valorizado del equipo.

Este criterio permite reconocer el valor del trabajo especializado sin asumir que la totalidad debe ser financiada mediante recursos monetarios externos durante la fase inicial.

6.4. Estimación del costo de recursos humanos

Tabla 3. Presupuesto de recursos humanos

| Actividad | Horas | Tarifa (USD/hora) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo Full-Stack | 120 | 15,00 | 1.800,00 |
| Diseño UX/UI | 30 | 12,00 | 360,00 |
| Procesamiento de Datos y GIS | 50 | 15,00 | 750,00 |
| Validación Agropecuaria | 40 | 10,00 | 400,00 |
| Coordinación y Gestión | 30 | 10,00 | 300,00 |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 270 |  | 3.610,00 |

El recurso humano representa aproximadamente el mayor componente de inversión del MVP debido a que el principal activo inicial del proyecto es el conocimiento técnico necesario para construir la arquitectura digital y validar la información ambiental.

6.5. Recursos técnicos y proveedores tecnológicos

La infraestructura tecnológica se ha diseñado bajo un enfoque de bajo costo, utilizando proveedores con planes gratuitos o escalables.

6.5.1. Hosting y despliegue de la aplicación

Se propone utilizar Vercel para el despliegue de la aplicación desarrollada en Next.js.

Durante la fase inicial, el MVP puede utilizar el plan gratuito para pruebas y validación. En una fase de crecimiento puede migrar a un plan profesional con mayor capacidad.

El proveedor publica planes gratuitos para proyectos pequeños y planes profesionales escalables, por lo que se considera adecuado para el crecimiento progresivo del MVP.

6.5.2. Base de datos

La plataforma requiere una base de datos para almacenar:

- Productores.

- Parcelas.

- Registros georreferenciados.

- Información productiva.

- Indicadores ambientales.

- Historial de monitoreo.

- Metadatos de fotografías.

Para la fase inicial se plantea el uso de Supabase, debido a que permite trabajar con bases de datos y servicios backend escalables.

El servicio cuenta con mecanismos de uso gratuito y modelos de cobro basados en el consumo y la utilización de funciones, permitiendo que el MVP mantenga costos bajos mientras el número de usuarios sea reducido.

6.5.3. Almacenamiento de fotografías

Las fotografías georreferenciadas constituyen una parte importante de la base de evidencia de Penkay.

Para su almacenamiento se propone Cloudflare R2.

Este servicio permite almacenar objetos digitales, como fotografías y documentos, y presenta una estructura de costos basada en:

- Gigabytes almacenados.

- Operaciones de escritura.

- Operaciones de lectura.

La tarifa pública de almacenamiento estándar publicada es de USD 0,015 por GB/mes y existen asignaciones gratuitas para determinados niveles de uso.

6.5.4. Dominio web

Para la identidad digital de la plataforma se considera el registro de un dominio propio.

Como referencia se plantea utilizar un proveedor comercial como Namecheap, cuyo precio público de referencia para un dominio .com se encuentra alrededor de USD 10–15 para el primer año, dependiendo de promociones y condiciones de renovación.

6.6. Presupuesto de infraestructura tecnológica

Tabla 4. Costos tecnológicos específicos

| Recurso | Servicio propuesto | Modalidad MVP | Costo estimado inicial (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting y despliegue | Vercel | Plan inicial | 0,00 |
| Base de datos | Supabase | Nivel inicial | 0,00–15,00 |
| Almacenamiento | Cloudflare R2 | Bajo volumen | 0,00–5,00 |
| Dominio web | Namecheap o equivalente | Registro anual | 15,00 |
| Procesamiento Python | Entorno open-source/local | Sin licencia | 0,00 |
| Librerías GIS | Python/GDAL/geoespacial | Open-source | 0,00 |
| Librerías criptográficas | Open-source | Open-source | 0,00 |
| Servicios complementarios y configuración | Configuración técnica | Estimación | 50,00 |
| TOTAL ESTIMADO INICIAL |  |  | 65,00–85,00 |

Para efectos del presupuesto general se considera una estimación conservadora de:

USD 85,00 para infraestructura inicial.

Esta estrategia permite demostrar que el MVP no requiere una infraestructura tecnológica costosa durante su fase piloto.

6.7. Costos de validación de campo

La validación de campo permite verificar que los registros generados por la plataforma correspondan con las condiciones reales de las parcelas.

Las principales actividades serán:

- Visitas a parcelas piloto.

- Georreferenciación.

- Registro fotográfico.

- Validación visual.

- Registro de supervivencia.

- Registro de variables básicas.

- Comparación entre datos satelitales y observaciones de campo.

Tabla 5. Presupuesto de validación de campo

| Actividad | Cantidad | Costo estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Transporte a parcelas | 4 salidas | 120,00 |
| Alimentación y logística | 4 jornadas | 80,00 |
| Conectividad y datos móviles | Periodo piloto | 30,00 |
| Materiales para levantamiento | Kit básico | 50,00 |
| Calibración y registro técnico | Actividad inicial | 70,00 |
| TOTAL VALIDACIÓN DE CAMPO |  | 350,00 |

6.8. Vinculación de Penkay con métricas GreenMetric verificables

La plataforma Penkay se alinea con el enfoque de sostenibilidad medible promovido por UI GreenMetric.

Actualmente, UI GreenMetric estructura su evaluación en pilares relacionados con infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte, educación y gobernanza/digitalización. El marco enfatiza la utilización de indicadores cuantificables y evidencia verificable.

En el caso de Penkay, no se pretende afirmar que el proyecto sustituye la metodología oficial de GreenMetric. La plataforma genera, en cambio, datos verificables que pueden contribuir a la medición de dimensiones ambientales relacionadas con dicho enfoque.

Tabla 6. Alineación entre indicadores de Penkay y dimensiones GreenMetric

| Dimensión GreenMetric | Indicador generado por Penkay | Unidad o evidencia verificable | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Setting & Infrastructure | Área de parcelas monitoreadas | ha georreferenciadas | Polígonos GIS |
| Setting & Infrastructure | Cobertura vegetal monitoreada | % o índice | NDVI/SAVI |
| Energy & Climate Change | Biomasa estimada | kg o t/ha | Modelo alométrico |
| Energy & Climate Change | Carbono potencial estimado | t CO₂e o t C | Modelo documentado |
| Waste | Biomasa residual aprovechable | kg o t | Registro de producción |
| Waste | Subproductos valorizados | kg o % aprovechado | Registro del productor |
| Water | Indicadores indirectos de humedad | Índice o variable SAR | Sentinel-1 |
| Water | Eventos o riesgos de escorrentía | Registro por parcela | GIS y campo |
| Education | Productores capacitados | Número | Registro de capacitación |
| Education | Reportes generados | Número | Plataforma |
| Governance & Digitalization | Parcelas digitalizadas | Número o ha | Base de datos |
| Governance & Digitalization | Reportes con trazabilidad HASH | % | Verificación del sistema |

6.9. Indicadores ambientales prioritarios del MVP

Los indicadores ambientales deben ser verificables y acompañarse de una fuente de evidencia.

Tabla 7. Indicadores ambientales y mecanismos de verificación

| Indicador | Unidad | Evidencia verificable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie monitoreada | ha | Polígono GIS | Registro inicial y actualización |
| Plantas registradas | Número | Base de datos | Continua |
| Tasa de supervivencia | % | Registros de campo | Periódica |
| NDVI | Índice | Sentinel-2 | Según disponibilidad |
| SAVI | Índice | Sentinel-2 | Según disponibilidad |
| Cobertura vegetal | % o índice | Procesamiento geoespacial | Periódica |
| Biomasa estimada | kg o t/ha | Modelo documentado | Anual o por campaña |
| Carbono estimado | t C o t CO₂e | Metodología documentada | Según modelo |
| Biomasa aprovechada | kg o t | Registro productivo | Por cosecha |
| Reportes trazables | Número y % | HASH verificable | Por reporte |

Durante la fase MVP, los indicadores relacionados con biomasa y carbono tendrán carácter estimativo.

No se debe presentar la plataforma como un sistema oficial de certificación de créditos de carbono mientras no exista:

- Metodología validada.

- Línea base suficiente.

- Calibración local.

- Verificación independiente.

- Cumplimiento de estándares de certificación.

El valor inicial de Penkay consiste en generar una infraestructura de datos que permita avanzar progresivamente hacia mediciones más robustas.

6.10. Análisis de riesgos y plan de contingencia

El proyecto incorpora una reserva financiera para contingencias, pero esta no constituye la única estrategia de gestión de riesgos.

Se identifican riesgos específicos y acciones correctivas.

Tabla 8. Matriz de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida preventiva | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta nubosidad | Alta | Media | Integración Sentinel-1 | Priorizar SAR y registros de campo |
| Baja disponibilidad de datos ópticos | Media | Media | Series temporales | Utilizar imágenes históricas |
| Costos cloud superiores | Baja | Media | Planes gratuitos y alertas | Migración o reducción temporal |
| Baja participación de productores | Media | Alta | Interfaz simple y capacitación | Piloto con productores líderes |
| Pérdida de información | Baja | Alta | Copias de seguridad | Restauración desde respaldo |
| Baja calidad fotográfica | Media | Media | Guía de captura | Repetición y validación |
| Error en modelos de biomasa | Media | Alta | Validación local | Mantener resultados como estimativos |
| Fallas técnicas de la plataforma | Media | Media | Pruebas antes del piloto | Versión estable de respaldo |
| Sobrecarga del equipo | Media | Media | Distribución de funciones | Priorización de módulos esenciales |

6.11. Reserva de contingencia

La reserva de contingencia se mantiene en un 10 %, pero su utilización se encuentra condicionada a riesgos identificados.

Los principales destinos potenciales son:

- Transporte adicional por condiciones climáticas.

- Repetición de jornadas de campo.

- Incremento de almacenamiento.

- Servicios cloud no previstos.

- Corrección de errores críticos.

- Recolección adicional de datos.

- Ajustes técnicos de integración.

Por lo tanto, la contingencia no representa un valor genérico sin propósito, sino una reserva vinculada a eventos identificados en la matriz de riesgos.

6.12. Cronograma de implementación y relación con los costos

El desarrollo del MVP se organiza en seis semanas.

Tabla 9. Cronograma físico-financiero

| Semana | Fase | Actividades principales | Costo estimado acumulado (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planificación | Arquitectura, requisitos y diseño inicial | 600,00 |
| 2 | Desarrollo base | Base de datos, frontend y estructura | 1.250,00 |
| 3 | Integración | GIS, Sentinel y procesamiento inicial | 2.050,00 |
| 4 | Desarrollo funcional | Registro fotográfico, dashboard y reportes | 2.950,00 |
| 5 | Validación | Pruebas técnicas y trabajo de campo | 3.650,00 |
| 6 | Ajustes y cierre | Correcciones, documentación y validación final | 4.045,00 |

La contingencia se mantiene como una reserva independiente para eventos no previstos.

6.13. Presupuesto consolidado del MVP

Tabla 10. Consolidado de inversión CAPEX

| Componente | Costo estimado (USD) |
| --- | --- |
| Recursos humanos | 3.610,00 |
| Infraestructura tecnológica inicial | 85,00 |
| Validación y logística de campo | 350,00 |
| SUBTOTAL DE IMPLEMENTACIÓN | 4.045,00 |
| Reserva de contingencia (10 %) | 404,50 |
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO | 4.449,50 USD |

Por lo tanto, el costo económico total estimado para implementar el MVP Penkay durante seis semanas es de:

USD 4.449,50

6.14. Costos operativos posteriores al MVP

Una vez finalizada la fase inicial, la plataforma requerirá costos recurrentes.

Tabla 11. Estimación de OPEX mensual

| Concepto | Servicio | Costo estimado mensual |
| --- | --- | --- |
| Hosting | Vercel | USD 0–20 |
| Base de datos | Supabase | USD 0–15 |
| Almacenamiento | Cloudflare R2 | USD 0–5 |
| Dominio | Prorrateo anual | USD 1–2 |
| Mantenimiento técnico | Equipo o proveedor | USD 80–120 |
| Procesamiento adicional | Según consumo | USD 0–20 |
| TOTAL ESTIMADO |  | USD 81–182/mes |

Para planificación financiera se adopta un valor operativo de referencia de:

USD 150 mensuales

6.15. Escalabilidad y costo de incorporación de nuevos productores

La principal ventaja económica de Penkay es que el desarrollo inicial constituye mayoritariamente un costo fijo.

Una vez desarrollada la plataforma, el costo de incorporar nuevos productores se concentra en:

- Registro.

- Georreferenciación.

- Capacitación.

- Almacenamiento.

- Soporte inicial.

Tabla 12. Costo marginal estimado por productor

| Actividad | Costo estimado (USD) |
| --- | --- |
| Registro y configuración | 5,00 |
| Georreferenciación | 5,00 |
| Capacitación inicial | 10,00 |
| Procesamiento y almacenamiento | 3,00 |
| Soporte inicial | 5,00 |
| TOTAL POR PRODUCTOR | 28,00 USD |

Este costo puede disminuir progresivamente mediante:

- Tutoriales digitales.

- Automatización del registro.

- Capacitación grupal.

- Mayor número de productores.

- Estandarización del levantamiento de información.

6.16. Indicadores de éxito de implementación

El éxito del MVP será evaluado mediante indicadores técnicos, económicos y ambientales.

Tabla 13. Indicadores de desempeño

| Indicador | Meta piloto |
| --- | --- |
| Productores registrados | ≥ 10 |
| Parcelas georreferenciadas | ≥ 10 |
| Plantas registradas | ≥ 100 |
| Fotografías georreferenciadas | ≥ 200 |
| Reportes generados | ≥ 10 |
| Reportes con HASH | 100 % |
| Disponibilidad del sistema | ≥ 95 % |
| Tiempo de generación de reporte | < 5 minutos |
| Participación activa | ≥ 70 % |
| Costo operativo | ≤ USD 150/mes |

Estos indicadores permitirán evaluar objetivamente si la inversión realizada genera un MVP funcional y escalable.

6.17. Conclusión

La estimación de recursos y costos demuestra que el MVP Penkay puede implementarse mediante una inversión tecnológica relativamente accesible para una fase piloto.

El costo total estimado de implementación durante seis semanas asciende a USD 4.449,50, incluyendo recursos humanos, infraestructura tecnológica, validación de campo y una reserva de contingencia vinculada a riesgos específicos.

El presupuesto presenta una estructura verificable, ya que la infraestructura tecnológica se basa en servicios con modelos de precios públicos y escalables, mientras que las tarifas profesionales se han establecido mediante rangos conservadores adecuados para una fase de MVP.

La propuesta incorpora además una matriz de riesgos que contempla problemas técnicos, climáticos, operativos y de participación, acompañados por medidas preventivas y planes de contingencia específicos.

Desde el punto de vista ambiental, Penkay se orienta a generar información verificable sobre cobertura vegetal, biomasa estimada, carbono potencial, condiciones relacionadas con suelo y agua, aprovechamiento de biomasa y digitalización de la información productiva. Estos indicadores se relacionan con dimensiones de sostenibilidad como infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, educación y gobernanza digital.

Finalmente, el cronograma físico-financiero permite relacionar los recursos económicos con las etapas concretas de implementación, facilitando el seguimiento del proyecto y el control de la inversión.

En consecuencia, Penkay presenta una estructura de implementación técnica, económica y ambientalmente escalable, con capacidad para iniciar como piloto en parcelas de penco andino y evolucionar posteriormente hacia una plataforma regional de trazabilidad, monitoreo ambiental y apoyo a la toma de decisiones sostenibles.